## Slide 1: Pôle 4 Gestion Administrative des Projets
PROGRAMME NATIONAL DE PILOTAGE
Poitiers – 13 & 14 octobre 2011

## Slide 2: Gestion administrative des projets
<number>
Se démarquent des opérations courantes car par essence, sont limités dans le temps.
Sont d’envergure et de nature différentes selon la taille et la structure de l'organisation.
Conduisent les acteurs d’un projet à travailler en équipe de manière transversale.
Sont soumis à des contraintes de coût, de temps et de qualité.
Supervisé par son responsable, il est appelé à intervenir dans la gestion administrative des projets.
Il est partie prenante du descriptif du projet, du suivi du planning. Il organise les informations…
Il assure l’interface administrative entre les acteurs du projet.
Il est en mesure de renseigner les indicateurs de gestion et produit les documents relatifs à l’évaluation.
Les projets dans l’organisation
Le rôle du gestionnaire administratif
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
Source : extrait du référentiel p. 18
Notes: Pourquoi avoir créé un pôle 4 ?
Le projet est une réalité courante des organisations, il est lié à leur objet social
Commentaire diapo
Nous sommes conscients que les situations de travail pourraient en apparence appartenir aux autres pôles mais celles du pôle 4 sont spécifiques au suivi d’un projet. Il n’y a pas de redondance.
<number>

## Slide 3: Comparaison de situations de travail
Pole | 3 - GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE | 4- GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS
Classe de situations | 3.2 gestion des modes de travail | 41 Suivi opérationnel du projet
Situation de travail | 3.2.1 Organisation et suivi de réunion | 4.1.7 Suivi des réunions liées au projet
Compétences | Organiser la logistique administrative d’une réunion | Positionner une réunion dans le déroulement d’un projet
Critère d’évaluation | Efficacité dans l’organisation et le suivi de la réunion | Adaptation des réunions aux étapes et objectifs du projet
Résultats attendus | La réunion se déroule dans les conditions attendues avec les supports demandés et les comptes rendus sont adressés | Les réunions permettent d’atteindre les objectifs de travail formalisés dans le projet
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Comparaison de situations de travail
Pôle | 3 - GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE | 4- GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS
Classe de situations | 3.3 gestion des espaces de travail et des ressources | 41 Suivi opérationnel du projet
Situation de travail | 3.3.4. Participation au suivi du budget de fonctionnement du service | 4.1.3. Production d’états budgétaires liés au projet
Compétences | Mettre à jour un état budgétaire et signaler les écarts | Chiffrer et présenter des données budgétaires
Critère d’évaluation | Rigueur du suivi de la situation budgétaire | Fiabilité de l’état budgétaire
Résultats attendus | Les éléments budgétaires du service sont actualisés | Toutes les informations budgétaires relatives au projet sont collectées et reportées, les calculs sont réalisés.
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
<number>

## Slide 5: Aptitude générale
Accompagner
administrativement
des projets, dans tous types d’organisation
<number>
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
Notes: 100 % de nouveauté par rapport à l’écriture des référentiels existants alors que la notion de projet est une réalité professionnelle fréquente qui a trait
Le suivi administratif d’un projet contribue à sa réussite et à sa pérennité
Le projet traverse les différents services de l’organisation
Ce pôle 4 donne au gestionnaire administratif une légitimité
<number>

## Slide 6: Exemples de projets
Associations | Entreprises | Collectivités territoriales
Actions en direction des : Adhérents Donateurs Partenaires Bénéficiaires | Manifestation en direction du personnel Manifestation commerciale Opération de relations publiques et mécénat Action citoyenne de l’entreprise | Manifestation en direction des usagers et/ou administrés Forum Consultations publiques
EPLE |  | 
Journée portes ouvertes PFMP à l’étranger Semaine Ecole/entreprise Forum Projets propres à une section |  | 
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
<number>
Notes: Le projet :
est en lien avec l’objet social de l’entreprise (bureau d’études ; cabinet d’architecte ; entreprises du bâtiment…)
fait partie du quotidien de toute organisation
et de tout établissement scolaire
<number>

## Slide 7: Processus de projet
<number>
Démarrage du projet
Planification du projet
Exécution du projet
Clôture du projet
Supérieur hiérarchique
Gestionnaire administratif
Acteurs du projet
Le gestionnaire administratif, supervisé par son responsable, est appelé à intervenir dans la gestion administrative du projet à différents niveaux du processus. Il se place dans une posture d’accompagnant et de facilitateur du projet.
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
Notes: Le projet dans les organisations
- Démarrage du projet (flèche en pointillé) : participation ou non selon le type de projet
- Rôle d’interface entre les acteurs du projet : flèches doubles rouge
- Supervisé et/ou accompagné dans son autonomie par le responsable : flèche double bleue
Le GA intervient dans la gestion administrative du projet à chacune des étapes.
Le projet en EPLE
- Tout projet en EPLE nécessite une gestion administrative, cette gestion administrative par les élèves de la filière MSA peut permettre de construire l’identité professionnelle du Bac GA au sein de l’ETS
<number>

## Slide 8: Structure du pôle 4
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
<number>
Deux classes de situations | 
Suivi opérationnel du projet | Évaluation du projet
Avec mise en œuvre de compétences multiples (multivalence) | 
Réaliser un descriptif de projet Constituer une base documentaire Chiffrer et présenter des données budgétaires Assurer les formalités liées à un projet Suivre le déroulement d’un projet Organiser la communication entre les acteurs Positionner une réunion dans le déroulement Organiser la mobilisation des moyens matériels Respecter une procédure de traitement des dysfonctionnements | Valoriser des éléments nécessaires à l’évaluation Proposer des mesures correctives d’ordre administratif Mettre en œuvre des opérations de clôture
Source : extrait du référentiel p. 19
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
41- Suivi opérationnel du projet
DONNÉES DE LA SITUATION | SAVOIRS ASSOCIÉS | PERFORMANCE ATTENDUE
Le cahier des charges Les objectifs et la structure de l’état budgétaire Le budget alloué au projet L’état des recettes et des dépenses - Le descriptif du projet et la liste des tâches Les modalités de calcul des éléments budgétaires La charte graphique Les modèles de présentation Un environnement numérique de travail de type PGI | Savoirs de gestion et savoirs technologiques La budgétisation de projets La détermination des coûts La gestion budgétaire La facturation des tâches Les calculs et les analyses d’écarts budgétaires La conception de tableaux et de graphiques La production et le suivi du budget à l’aide d’un PGI Savoirs juridiques et économiques Les administrations, leurs finalités et leurs champs d’intervention Les subventions | Complexité Absence de modèle de présentation Complexité des calculs budgétaires Diversité des éléments à intégrer dans la présentation de l’état budgétaire Mise en évidence d’écarts budgétaires Projet pluriannuel
 |  | Aléas Rééchelonnement des dépenses et des recettes Erreurs de calculs Invraisemblance d’éléments budgétaires
COMPÉTENCES | CRITÈRE D’ÉVALUATION | Résultats attendus Toutes les informations budgétaires relatives au projet sont collectées et reportées, les calculs sont réalisés.
Chiffrer et présenter des données budgétaires | Fiabilité de l’état budgétaire | 
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
413 – Production d’états budgétaires liés au projet
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
42- Évaluation du projet
DONNÉES DE LA SITUATION | SAVOIRS ASSOCIÉS | PERFORMANCE ATTENDUE
Le cahier des charges La programmation et la planification du projet Les consignes et les procédures en matière de collecte des données du projet L’ensemble des éléments de réalisation du projet Les éléments d’évaluation du projet (enquêtes, données chiffrées, données statistiques, données qualitatives) Les rapports, les comptes rendus, les relevés qualitatifs et quantitatifs établis au cours du projet Le plan de présentation des synthèses La charte graphique Des modèles de présentation des synthèses Un environnement numérique de travail de type PGI | Savoirs de gestion et savoirs technologiques Les documents de synthèse d’un projet Les règles de production de documents de synthèse Les questionnaires Les graphiques, les tableaux Savoirs rédactionnels Lecture et l’écriture d’un genre Le document de synthèse Procédés d’écriture La formulation impersonnelle La concision, la reformulation, la précision lexicale Les notes et les renvois L’objectivité La prise en compte de plusieurs points de vue Le lexique métier La typographie | Complexité Absence de sommaire Multiplicité des documents à synthétiser Évaluation qualitative importante Procédure complexe de validation des éléments de synthèse
 |  | Aléas Incohérence entre les documents Invraisemblance des résultats quantitatifs Contestations sur les éléments de synthèse
COMPÉTENCES | CRITÈRE D’ÉVALUATION | Résultats attendus Les documents de synthèse, mis en forme, permettent l’analyse et l’évaluation du projet.
Valoriser des éléments nécessaires à l’évaluation d’un projet | Efficacité et lisibilité du document de synthèse | 
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
421 - Participation à l’élaboration des documents de synthèse
Notes: <number>

## Slide 11: Organisation pédagogique du pôle 4
Qui ?
Les professeurs des 2 spécialités peuvent/doivent intervenir sur le pôle 4
Quelle répartition ?
Un travail en équipe est nécessaire
Les contenus de chaque situation sont à étudier (ne pas se limiter au titre)
Quand ?
une progressivité de la nature des projets peut être envisagée :
    En 2e pro : projets de l’EPLE
    En 1ère et tale pro : projets de l’EPLE et projets vécus durant les PFMP
Quelle évaluation ?
Le pôle 4 est évalué dans le cadre de l’épreuve E33 qui valide l’acquisition des compétences appartenant aux 2 classes de situations du pôle.
L’évaluation porte sur la gestion administrative des projets et non sur le projet.
Le projet peut être abouti ou non.
PÔLE 4 – GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS - PNP - POITIERS - 13 & 14 OCTOBRE 2011
<number>
Notes: Dans le cadre de la répartition des enseignements entre les professeurs l’écueil serait de penser que le pôle 4 ne concerne qu’une spécialité communication bureautique ou comptabilité bureautique
La répartition doit se faire :
En équipe pédagogique
à partir de la lecture complète des situations de travail, des compétences visées, des critères d’évaluation et des résultats attendus
Le projet doit être abordé dès l’entrée en formation, sans complexité ni aléa.
En classes de 1ère et Terminale, des projets plus élaborés seront rencontrés.
<number>